PATVIRTINTA

 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

 2020 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.****Nr.** | **Darbų, paslaugų pavadinimas** | **Pagal iki 2020-05-18 skirtus asignavimus** | **Su papildomais 193 000, 00 eurų asignavimais po 2020-05-18** | **Įvykdyta / nupirkta (Eur)** | **Pastabos** |
| **Mato vnt.** | **Preliminarus kiekis** | **Darbų vertė (eurais)** | **Mato vnt.** | **Prelimina-****rus kiekis** | **Darbų vertė (eurais)** |  |  |
| 1.  | Avarinių, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remontas (iki 20 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų): | - | - | 43 000,00 | - | - | 73 000,00 |  |  |
| 1.1. | 12,5 cm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų remontas kiti melioracijos statinių avariniai remonto darbai; | km | 1,5 | 32 000,00 | km | 1,5 | 32 000,00 | Atlikta darbų už 19 190 Eur, laukiama VŽF vizito ir patvirtinimo kitam kiekiui  |  |
| 1.2. | vandens pralaidų remontas  | vnt. | 3 | 11 000,00 | vnt. | 3 | 11 000,00 | Laukiama VŽF patvirtinimo |  |
| 1.3. | Tilto remontas | - | - | - | vnt. | 1 | 30 000,00 |  |  |
| 2. | Melioracijos statinių remontas gyvenvietėse (iki 10 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų) | km | 1,0 | 24 000,00 | km | 1,0 | 24 000,00 |  |  |
| 3. | Melioracijos statinių priežiūros darbai (griovių šlaitų šienavimas) | km | 45 | 41 000,00 | km | 45 | 41 000,00 | Nupirkta  |  |
| 4. | Tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūros darbai | vnt. | 4 | 1 800,00 | vnt. | 4 | 1 800,00 | Nupirkta |  |
| 5. | Melioracijos griovių remonto darbai su projektavimo paslaugomis  | km | 25 | 165 200,00 |  |  | 332 200,00 | Atlikta darbų už 62 000 Eur (8,2 km), projektuojama 16 km  |  |
| 6. | Melioracijos fondo apskaita ir kadastras | ha | 70 017 | 4 000,00 | ha | 70 017 | 4 000,00 | Nupirkta |  |
| 7. | Melioracijos projektų M 1:2000 mini duomenų (griovių, rinktuvų, sausintuvų, hidrotechninių statinių) vektorizavimas ir atributinių duomenų parengimas pagal MelGIS specifikaciją |  ha | 8 000 | 4 000,00 |  ha | 8 000 | 4 000,00 | Nupirkta |  |
| 8.  | Kompiuterinių programų ir įrangos priežiūra, atnaujinimas, koordinuojant VĮ Valstybės žemės fondui | vnt. | 1 | 4 000,00 | - | - | - | \* |  |
|  | **Iš viso išlaidų:** |  |  | **287 000,00** |  |  | **480 000,00** | **Nupirkta už 138 000 Eur, arba 48 proc.,** **atlikta darbų už 81 000 Eur, arba 28 proc.**  |  |

\* Nesant poreikio, lėšos perkeltos į 5 eil.